Block MRBS NDS (block_mrbs_nds) Technische Dokumentation · Modernisierung · Ausblick

| Plugin | block_mrbs_nds v2.0 (Build 2026062721) |
| --- | --- |
| Basis | Fork von block_mrbs_rlp v1.4.6 (bildung-rp, letzter Commit 27.11.2023) |
| Zielplattform | Moodle 5.0 · PHP 8.3 |
| Erstellt am | 27. Juni 2026 |
| Datenbankschema | 4 Tabellen: block_mrbs_nds_area/room/entry/repeat |

Zusammenfassung

Das Plugin block_mrbs_nds ist der vollständig modernisierte Nachfolger von block_mrbs_rlp. Phase 1 und 2 der Modernisierung sind abgeschlossen und produktiv im Einsatz auf Moodle 5.0 / PHP 8.3. Das neue Layout mit Tab-Navigation, Seitenformular und Pillen-Legende ist umgesetzt. Bestehende Produktivdaten wurden sicher migriert.

# 1  Ausgangslage und Ziel

block_mrbs_rlp war ein Fork des MRBS Raumbuchungssystems, zuletzt für Moodle 3.5 entwickelt. Es enthielt kritische Sicherheitslücken (XSS), war mit Moodle 4.x/5.x und PHP 8.3 nicht kompatibel und verwendete veraltetes HTML/JS. Ziel war eine vollständige Modernisierung unter neuem Komponentennamen block_mrbs_nds mit Erhalt aller Produktivdaten.

## 1.1  Datenbankschema (unverändert, nur umbenannt)

| Alte Tabelle | Neue Tabelle | Änderung |
| --- | --- | --- |
| block_mrbs_rlp_area | block_mrbs_nds_area | Umbenennung, FK-Definitionen ergänzt |
| block_mrbs_rlp_room | block_mrbs_nds_room | Umbenennung, FK-Definitionen ergänzt |
| block_mrbs_rlp_entry | block_mrbs_nds_entry | create_by: VARCHAR → INT (user.id); name: 80 → 255 Zeichen |
| block_mrbs_rlp_repeat | block_mrbs_nds_repeat | Umbenennung, create_by: VARCHAR → INT (user.id) |

Migration: db/upgrade.php kopiert alle Daten automatisch beim ersten Aktivieren des Plugins. Alte Tabellen werden zu *_migrated umbenannt (niemals gedroppt) – ein Rollback bleibt damit immer möglich.

# 2  Phase 1+2 – Abgeschlossene Arbeiten

## 2.1  Sicherheit (Phase 1)

| Status | Priorität | Aufgabe | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Umgesetzt | KRITISCH | s() auf alle DB-Ausgaben (XSS-Schutz) | Alle web/*.php betroffen |
| Umgesetzt | KRITISCH | get_config("block/mrbs_rlp") → get_config("block_mrbs_nds") | 6 Stellen, Slash-Präfix in Moodle 5 entfernt |
| Umgesetzt | KRITISCH | strftime()-Formatstrings (>50 Stellen) → Moodle date-Format-Strings | PHP 8.3 entfernte strftime() |
| Umgesetzt | HOCH | Dynamisches include "auth_$type.php" entfernt → mrbs_nds_auth.php | Path-Inclusion-Risiko eliminiert |
| Umgesetzt | HOCH | $HTTP_REFERER → s($_SERVER["HTTP_REFERER"]) | edit_entry.php |
| Umgesetzt | MITTEL | require_login() + require_capability() in index.php ergänzt | Fehlende Zugangskontrolle |

## 2.2  Moodle 5 Kompatibilität (Phase 1)

| Status | Priorität | Aufgabe | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Umgesetzt | KRITISCH | cron()-Methode → classes/task/cron_task.php + db/tasks.php | In Moodle 4.0 entfernt |
| Umgesetzt | KRITISCH | Privacy API: classes/privacy/provider.php | DSGVO-Pflicht seit Moodle 3.5 |
| Umgesetzt | HOCH | $plugin->cron = 0 in version.php | Moodle 5: NOT NULL-Pflichtfeld |
| Umgesetzt | HOCH | Event-Klassen: PHP 8 Return-Typ-Hints entfernt | Inkompatibel mit Moodle 5 Elternklasse |
| Umgesetzt | HOCH | Buchungstypen aus Plugin-Einstellungen (nicht get_string) | entry_type_a…j aus get_config() |
| Umgesetzt | MITTEL | authGetUserLevel() / getWritable() mit INT user.id | create_by war VARCHAR username |
| Umgesetzt | MITTEL | db/access.php: Duplikate entfernt, Capabilities auf block/mrbs_nds | Je 2x myaddinstance/addinstance |
| Umgesetzt | INFO | version.php aktualisiert (requires ≥ 2024100700) | Moodle 4.5+ / 5.0 |

## 2.3  Code-Qualität (Phase 2)

| Status | Priorität | Aufgabe | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Umgesetzt | HOCH | include → require_once __DIR__ . "/..." (51 Stellen) | Fehlerbehandlung abgesichert |
| Umgesetzt | HOCH | HTML: <font>, align=, bgcolor=, cellpadding= entfernt | Bootstrap 5 Klassen |
| Umgesetzt | HOCH | language="javascript" aus allen <script>-Tags entfernt | HTML4-Attribut |
| Umgesetzt | MITTEL | AMD-Stub: amd/src/dateselector.js | Basis für Phase 3 AMD-Migration |
| Umgesetzt | MITTEL | Event-Kontext in ::create() übergeben | Fehlte in booking_created/updated |
| Umgesetzt | MITTEL | get_string()-Aufrufe mit fehlenden Strings korrigiert | strftimemonthday, from, close usw. |
| Umgesetzt | INFO | PHP 8.3: mixed &$units statt string &$units | toPeriodString/toTimeString |

## 2.4  Neues Layout (Phase 2)

Das komplette Frontend wurde überarbeitet. Die alte Tabellen-Navigation (HTML4) wurde durch eine moderne Tab-Leiste ersetzt.

| Status | Priorität | Aufgabe | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Umgesetzt | - | Tab-Navigation mit Datum-Pfeilen (‹/›), Heute-Button, Ansicht-Umschalter | print_header_mrbs_nds() neu |
| Umgesetzt | - | Tagesansicht: klickbare Slots, Farbcodierung, Seitenformular (Option B) | day.php komplett neu |
| Umgesetzt | - | Seitenformular: öffnet bei Klick auf freien Slot, Raum+Zeit vorausgefüllt | JS: mrbsOpenPanel() |
| Umgesetzt | - | Vollformular-Link aus Seitenformular → edit_entry.php | Für Wiederholungen etc. |
| Umgesetzt | - | Farblegende als kompakte Pillen (Typen A–J + U) | show_colour_key() neu |
| Umgesetzt | - | Trailer-Navigation entfernt (Zeige Tag/Woche/Monat-Links) | Redundant durch Tab-Nav |
| Umgesetzt | - | styles.css komplett neu (CSS-Variablen, Moodle-Theme-kompatibel) | block_mrbs_nds-spezifisch |
| Umgesetzt | - | Tabellen in Bericht/Admin/Suche: mrbs-table CSS-Klassen | Bootstrap-Kompatibilität |
| Umgesetzt | - | Monatsansicht: Farbmarkierung des heutigen Tags | month.php |

# 3  Im Test behobene Probleme (ZIP-Historie)

Während des iterativen Tests auf der Produktivinstanz (Moodle 5.0, mood53.moodle-ni.de) wurden 21 ZIP-Releases erstellt. Die wichtigsten Fehler und ihre Ursachen:

| ZIP | Problem | Ursache | Fix |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | File not found | day/week/month/userweek.php fehlten | Dateien nachgetragen |
| 02 | Link im Block kaputt | s() auf moodle_url brach href-Attribut | moodle_url::out() statt s() |
| 03 | DB-Fehler beim Installieren | $plugin->cron fehlte (NOT NULL) | $plugin->cron = 0 |
| 04 | Art-Dropdown leer | Buchungstypen aus get_string() statt get_config() | entry_type_a…j aus Config |
| 05 | strftimemonthday fehlt | Ungültige langconfig-Schlüssel erfunden | strftimedayshort etc. |
| 07 | Hilfe-Icon kaputt | pix_icon mit falschem Pfad | Nur Text |
| 09 | TypeError toPeriodString | $dur_units nicht initialisiert (PHP 8 ref) | $dur_units = "" vor Aufruf |
| 10 | get_string("from") fehlt | In Moodle 5 core nicht mehr vorhanden | In Block-Lang ergänzt |
| 10 | roomsearch HTTP 500 | sed-Replacement erzeugte $t in string-Kontext | AM/PM direkt als Text |
| 11 | invalidrecord room_id=0 | MUST_EXIST mit id=0 bei neuem Eintrag | IGNORE_MISSING + Fallback |
| 12 | Invalid event functions | PHP 8 Return-Typ-Hints in Event-Klassen | Typ-Hints entfernt |
| 13 | Phantom-Raum (Capacity:0) | $area_id vs $area URL-Parameter divergiert | URL-$area bevorzugt |
| 15 | week.php HTTP 500 | sed erzeugte h2 mit unescaped quotes | Einfache Anführungszeichen |
| 16 | + kein onclick | json_encode liefert " in onclick=" " | Einfach-gequotete JS-Strings |
| 18 | get_string("close") fehlt | In Moodle 5 core nicht vorhanden | Literal aria-label |

# 4  Noch offene Punkte (Phase 2 Rest)

| Status | Priorität | Aufgabe | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Offen | MITTEL | week.php/userweek.php: Sidebar mit Bereich-/Raumauswahl ergänzen | Derzeit nur in day.php |
| Offen | MITTEL | Seitenformular: Speichern-Logik vollständig testen (Wiederholungen, Raumwechsel) | Vollformular als Fallback vorhanden |
| Offen | MITTEL | Admin-Seite: Bearbeiten/Löschen-Buttons auf Bootstrap 5 umstellen | Noch alte Button-Styles |
| Offen | MITTEL | report.php: Stat-Karten (Buchungsanzahl, Nutzer) ergänzen | Derzeit nur Tabelle |
| Offen | MITTEL | search.php: zweispaltige Suchmaske wie im Vorschlag | Noch altes Layout |
| Offen | MITTEL | mincals.php: Minikalender im Sidebar entfernen oder modernisieren | HTML4-Ausgabe |
| Offen | INFO | Debug-Ausgaben hinter require_capability("moodle/site:config") sperren | day/week/month/userweek |
| Offen | INFO | request_vacate.php: language="javascript" entfernen | Wurde übersehen |
| Offen | INFO | settings.php: Einstellungsseite auf aktuelle Moodle 5 API prüfen | get_config Prefix korrekt |

# 5  Ausblick Phase 3+4

## 5.1  Architektur-Refactoring (Phase 3)

Die grundlegende Architektur (eigenständige Web-App in web/) wurde noch nicht angetastet. Für langfristige Wartbarkeit empfehlen sich folgende Schritte:

| Status | Priorität | Aufgabe | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausblick | MITTEL | functions.php aufteilen: Renderer, DB-Layer, Hilfsfunktionen | 870 Zeilen, alles gemischt |
| Ausblick | MITTEL | Globale Variablen → Settings-Klasse oder Konfigurationsobjekt | $enable_periods, $resolution usw. |
| Ausblick | MITTEL | Moodle Renderer-Klasse + Mustache-Templates für HTML-Ausgabe | Moodle 3.1+ Standard |
| Ausblick | MITTEL | AMD-Modul für roomsearch.js (derzeit noch global) | amd/src/dateselector.js als Basis |
| Ausblick | INFO | rep_opt Bit-String → Integer-Bitmask (DB-Migration) | "0101001" → 41 als Integer |
| Ausblick | INFO | booking_users in room: CSV user.ids → Relationstabelle | Aktuell fragile CSV-Spalte |

## 5.2  Tests und CI (Phase 4)

| Status | Priorität | Aufgabe | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausblick | INFO | PHPUnit-Tests für Kernfunktionen (Buchungslogik, Konfliktprüfung) | tests/mrbs_nds_booking_test.php |
| Ausblick | INFO | Behat-Szenarien für Haupt-User-Flows | tests/behat/ |
| Ausblick | INFO | CI-Pipeline (GitHub Actions): lint + phpcs + phpunit | Moodle Coding Standard |
| Ausblick | INFO | Moodle Plugin-Validator (moodle.org) durchlaufen lassen | Für spätere Plugin-Veröffentlichung |

## 5.3  Funktionale Erweiterungen (Ausblick)

Folgende Erweiterungen wurden identifiziert, sind aber erst nach Abschluss von Phase 3 sinnvoll:

| Idee | Beschreibung | Aufwand |
| --- | --- | --- |
| iCal / Kalender-Export | Buchungen als .ics exportieren; Outlook / Google Calendar | M (3–5 Tage) |
| E-Mail-Bestätigungen | Automatische Bestätigung und Erinnerung via Moodle-Messaging | S (2–3 Tage) |
| Material-Buchung | Buchbare Gegenstände (Beamer, Laptops) neben Räumen | M (5–7 Tage) |
| Dashboard-Widget | Eigene Buchungsübersicht direkt im Moodle-Dashboard | S (2–3 Tage) |
| Warteliste | Bei belegten Räumen: Wartelist mit automatischer Benachrichtigung | L (7–10 Tage) |
| Reporting-Export | CSV/XLSX-Export der Buchungsstatistiken (Auslastung pro Raum) | S (1–2 Tage) |
| REST-API / Webservice | Buchungen über Moodle External Functions anlegen/abfragen | M (4–6 Tage) |
| Approval-Workflow | Mehrstufige Genehmigung statt nur bestätigt/unbestätigt | L (7–10 Tage) |

# 6  Technische Referenz

## 6.1  Dateistruktur

| Datei / Verzeichnis | Inhalt |
| --- | --- |
| block_mrbs_nds.php | Block-Klasse (Link-Container, hat_config(), get_content()) |
| version.php | Version, requires, maturity, $plugin->cron = 0 |
| settings.php | Admin-Einstellungen (Buchungstypen, Zeiten, E-Mail) |
| styles.css | Neues Layout-CSS (CSS-Variablen, Moodle-Theme-kompatibel) |
| db/install.xml | 4 Tabellen mit FK-Definitionen und Indizes |
| db/upgrade.php | Migration block_mrbs_rlp_* → block_mrbs_nds_* |
| db/access.php | Capabilities: viewmrbs, editmrbs, administermrbs usw. |
| db/tasks.php | Scheduled Task: cron_task alle 5 Minuten |
| classes/task/cron_task.php | Ersatz für deprecated cron()-Methode |
| classes/privacy/provider.php | DSGVO Privacy API (export, delete) |
| classes/event/booking_*.php | Moodle Events für Buchung erstellt/geändert |
| amd/src/dateselector.js | AMD-Stub für Datum-Selektor (Phase 3: vollständig) |
| web/config.inc.php | Konfiguration aus get_config("block_mrbs_nds") |
| web/functions.php | Kernfunktionen: Nav, Farblegende, Datum-Helpers, E-Mail |
| web/mrbs_nds_auth.php | Auth-Wrapper: authGetUserLevel, getWritable, getUserID |
| web/mrbs_nds_sql.php | DB-Funktionen: CheckFree, DelEntry, CreateEntry usw. |
| web/day.php | Tagesansicht + Seitenformular (Option B) |
| web/week.php | Wochenansicht |
| web/month.php | Monatsansicht |
| web/userweek.php | Eigene-Buchungen-Wochenansicht |
| web/edit_entry.php | Vollformular Buchung anlegen/bearbeiten |
| web/edit_entry_handler.php | Formular-Handler (Speichern, Konfliktprüfung) |
| web/admin.php | Bereich-/Raum-Verwaltung |
| web/report.php | Buchungsbericht |
| web/search.php | Erweiterte Suche |
| web/trailer.php | Seiten-Footer (schließt mrbs_nds_container) |
| lang/de/block_mrbs_nds.php | Deutsche Sprachstrings (inkl. Privacy-API-Strings) |
| lang/en/block_mrbs_nds.php | Englische Sprachstrings |

## 6.2  Versionierungskonvention

ZIP-Dateiname und version.php folgen dem Schema: block_mrbs_nds_YYYYMMDDNN.zip

- YYYY = Jahr, MM = Monat, DD = Tag

- NN = laufende Nummer des Releases am selben Tag (01, 02, …)

- Beispiel: block_mrbs_nds_2026062721.zip = 21. Release am 27.06.2026

- Jede neue ZIP erhöht NN in version.php und im Dateinamen synchron

## 6.3  Migrations-Sicherheitsnetz

db/upgrade.php legt niemals die alten Tabellen drop. Nach erfolgreicher Migration heißen sie:

- block_mrbs_rlp_area_migrated

- block_mrbs_rlp_room_migrated

- block_mrbs_rlp_entry_migrated

- block_mrbs_rlp_repeat_migrated

Rollback: altes Plugin reinstallieren, _migrated-Tabellen zurückbenennen. Keine Daten gehen verloren.