Block MRBS (block_mrbs_rlp) Code-Review · Sicherheitsanalyse · Modernisierungsplan

| Plugin | block_mrbs_rlp v1.4.6 |
| --- | --- |
| Analysiert am | Juni 2025 |
| Zielplattform | Moodle 5.x |
| Dateien geprüft | ~30 PHP-Dateien, 105 Dateien gesamt |
| Letzter Commit | 27.11.2023 |

Zusammenfassung

Das Plugin ist grundsätzlich funktionsfähig und nutzt die Moodle-Datenbank-API korrekt. Es gibt jedoch kritische XSS-Schwachstellen, erhebliche Kompatibilitätsprobleme mit Moodle 4.x/5.x und einen stark veralteten Code-Stil. Eine Modernisierung ist notwendig und machbar – der größte Teil der Logik kann übernommen werden.

# 1  Architektur-Übersicht

Das Plugin folgt einer ungewöhnlichen Zwei-Schichten-Architektur: Der eigentliche Moodle-Block (block_mrbs_rlp.php) dient nur als Link-Container. Die gesamte Funktionalität steckt in einer eigenständigen Web-Applikation im Unterordner web/, die eine eigene Navigation, eigene Auth-Logik und eigene HTML-Ausgabe mitbringt.

| Komponente | Inhalt | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| block_mrbs_rlp.php | Moodle-Block-Klasse, zeigt nur Link an | ⚠ veraltet (cron-Methode) |
| web/*.php | Kalender-, Buchungs-, Admin-Views (30+ Dateien) | ⛔ Eigenständige App ohne Moodle-MVC |
| db/install.xml | 4 Tabellen: area, room, entry, repeat | ✓ korrekt |
| db/access.php | 7 Capabilities | ⚠ doppelte Einträge |
| classes/event/ | booking_created, booking_updated Events | ✓ vorhanden |
| lang/ | 17 Sprachen inkl. Deutsch (erweitert) | ✓ vollständig |

## 1.1  Datenbankmodell

| Tabelle | Felder (Auswahl) | Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| block_mrbs_rlp_area | id, area_name, area_admin_email | Bereiche / Gebäude |
| block_mrbs_rlp_room | id, area_id, room_name, capacity, booking_users | booking_users als CSV – kein Foreign-Key |
| block_mrbs_rlp_entry | id, start_time, end_time, room_id, create_by, name, type | create_by seit v1.4.6 als UserID (vorher String) |
| block_mrbs_rlp_repeat | id, rep_type, end_date, rep_opt, rep_num_weeks | rep_opt als Bit-String (z.B. "1010001") – fragil |

# 2  Sicherheitsanalyse

Die folgende Tabelle listet alle gefundenen Sicherheitsprobleme nach Schweregrad. Die Moodle-eigene Datenbank-API wird konsequent verwendet – echte SQL-Injection ist daher nicht möglich. Das Hauptproblem liegt in der HTML-Ausgabe.

| Schwere | Kategorie | Befund | Datei / Ort | Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KRITISCH | XSS | $name und $description aus DB werden ungefiltert als HTML ausgegeben (z.B. in view_entry.php:229 und report.php:314) | view_entry.php report.php mrbs_rlp_sql.php | Alle DB-Werte vor Ausgabe durch s() oder format_string() schicken |
| KRITISCH | XSS | Unescapte Werte in <input type="hidden"> value-Attributen (name und description nach Formularfehler) | edit_entry_handler.php:454-455 | s($name) und s($description) in allen HTML-Attributen verwenden |
| HOCH | Path Inclusion | include "auth_$auth[type].php" – der $auth-Wert kommt aus der Konfiguration, aber eine Manipulation könnte beliebige Dateien einbinden | mrbs_rlp_auth.php:21 | Allowlist für erlaubte Auth-Typen prüfen; in Moodle 5 ist dieser Mechanismus ohnehin überflüssig |
| HOCH | Reflected XSS | $HTTP_REFERER wird ohne Escaping in ein <input type="hidden">-Feld geschrieben | edit_entry.php:811 | s($HTTP_REFERER) verwenden oder den REFERER komplett entfernen |
| MITTEL | CSRF | request_vacate.php übergibt sesskey korrekt, prüft ihn aber erst in request_vacate_send.php – ein fehlerhafter Ablauf könnte die Prüfung überspringen | request_vacate.php request_vacate_send.php | require_sesskey() direkt nach require_login() in request_vacate.php aufrufen |
| MITTEL | Info Leak | Debug-Ausgaben ($debug_flag) mit internen IDs und Zeitstempeln sind in Produktions-Views aktiv schaltbar per GET-Parameter | day.php, week.php, month.php, userweek.php | Debug-Code entfernen oder hinter require_capability('moodle/site:config') sperren |
| MITTEL | Fehlende Autorisierung | index.php, mincals.php und trailer.php laden keine Fähigkeitsprüfung – nur functions.php-Aufruf reicht für Zugriff | index.php trailer.php | require_login() + require_capability() in jede eigenständige Entry-Point-Datei |
| INFO | Veralteter Code | Verwendung von $HTTP_REFERER statt $_SERVER['HTTP_REFERER'] (globale Superglobals werden in modernem PHP nicht mehr automatisch registriert) | edit_entry.php:79-83 | Direkt $_SERVER['HTTP_REFERER'] verwenden |

## 2.1  Positiv festgestellte Sicherheitsmaßnahmen

- Alle DB-Abfragen ausschließlich über Moodle $DB-API (kein raw SQL) – SQL-Injection strukturell ausgeschlossen

- require_sesskey() für alle schreibenden Aktionen (Buchung anlegen, löschen, bearbeiten) vorhanden

- getAuthorised() und has_capability() konsistent für Zugriffssteuerung genutzt

- Eingaben über optional_param() mit korrekten PARAM_*-Typen validiert

- s()-Funktion an einigen Stellen bereits korrekt eingesetzt (z.B. admin.php)

# 3  Moodle 4.x / 5.x Kompatibilität

Moodle 4.0 (April 2022) bis 5.x brachte zahlreiche Breaking Changes. Das Plugin ist aktuell für Moodle 3.5 ausgelegt. Die folgende Tabelle zeigt alle betroffenen Stellen.

| Schwere | Kategorie | Befund | Datei / Ort | Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KRITISCH | Moodle 5 API | cron()-Methode in Block-Klasse: in Moodle 4.0 entfernt. Cron-Jobs müssen als Scheduled Tasks implementiert werden | block_mrbs_rlp.php:69 | classes/task/cron_task.php anlegen, in db/tasks.php registrieren |
| KRITISCH | Moodle 5 API | get_config('block/mrbs_rlp') – der Slash-Präfix 'block/' ist seit Moodle 4.2 deprecated und in Moodle 5 entfernt | config.inc.php, functions.php, settings.php u.a. (6 Stellen) | → get_config('block_mrbs_rlp') (Unterstrich statt Slash) |
| KRITISCH | PHP / Moodle 5 | userdate() mit strftime()-Formatstrings (%-Platzhalter wie %A %d %B %Y) – strftime() ist in PHP 8.1 deprecated, in PHP 8.3 entfernt | day.php, report.php, mrbs_rlp_sql.php, view_entry.php u.a. (>50 Stellen) | Moodle-Funktion userdate() mit neuen Format-Konstanten oder core_date::get_user_format() verwenden |
| HOCH | Moodle 5 API | Privacy API fehlt komplett – seit Moodle 3.5 Pflicht für DSGVO-Compliance (Datenexport und -löschung) | classes/ (kein privacy/) | classes/privacy/provider.php implementieren (get_metadata, export_user_data, delete_data_for_user) |
| HOCH | Moodle 5 API | version.php: $plugin->version = 2020011600 – Versionsstring ist nicht aktuell; Moodle 5 prüft Requires strenger | version.php | version und requires aktualisieren (requires mindestens 2024100700 für Moodle 4.5+) |
| HOCH | Layout | Navigation als HTML-Tabelle (table class="banner") statt Moodle-Navigation-API – in Moodle 4+ funktioniert das Layout-System grundlegend anders | web/functions.php:131 | Moodle tertiary navigation oder $OUTPUT->render_navbar() verwenden |
| MITTEL | HTML5 | 14× <font>-Tags, 37× veraltete Attribute (align=, bgcolor=, cellpadding=, cellspacing=) – HTML4-Stil | web/*.php (verteilt) | Alle Präsentations-Attribute durch Bootstrap 5 CSS-Klassen ersetzen |
| MITTEL | JavaScript | language="javascript" Attribut (HTML4), HTML-Kommentare in <script>-Tags (<!-- -->), globale Inline-Funktionen | functions.php:147, edit_entry.php:249,389 | Modernisieren: type="text/javascript" weglassen (Standard), AMD-Module für Moodle |
| MITTEL | Code-Qualität | 51× include statt require_once – fatale Fehler werden bei include nur als Warning behandelt | web/*.php (verteilt) | Alle include durch require_once ersetzen |
| INFO | db/access.php | block/mrbs_rlp:myaddinstance und :addinstance sind doppelt definiert – der zweite Eintrag überschreibt den ersten | db/access.php | Duplikate entfernen, nur einen Eintrag je Capability behalten |

# 4  Code-Qualität

## 4.1  Allgemeiner Befund

Der Code hat eine erkennbare Moodle-Integration (Datenbank, Capabilities, sesskey, moodle_url) und war zu seiner Zeit sorgfältig. Die Probleme entstammen dem langen Nicht-Warten: der Code mischte jahrelang MRBS-Originalteil und Moodle-Integration, ohne eine saubere Schicht dazwischen zu ziehen.

| Aspekt | Befund | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Datenbankzugriff | Ausschließlich Moodle $DB-API | ✓ Gut |
| Eingabevalidierung | optional_param() mit PARAM_*-Typen | ✓ Gut |
| CSRF-Schutz | require_sesskey() für Schreibops | ✓ Gut |
| Ausgabe-Escaping | Uneinheitlich: s() teilweise, oft fehlt es | ⛔ Mangelhaft |
| HTML-Struktur | Tabellen-Layout, Font-Tags, Inline-Styles | ⛔ Veraltet |
| JavaScript | Inline-Scripts, globale Funktionen, kein AMD | ⚠ Veraltet |
| PHP-Stil | Gemischt: modernes Array-Syntax [], alte Gewohnheiten | ⚠ Inkonsistent |
| Architektur | Eigenständige Web-App statt Moodle-Renderer | ⚠ Technische Schuld |
| Dokumentation | PHPDoc-Kommentare vorhanden, aber lückenhaft | ⚠ Mäßig |
| Tests | Keine automatisierten Tests vorhanden | ⛔ Fehlen |

## 4.2  Besondere Qualitätsprobleme

### functions.php (52 KB, eine Datei)

Die Datei functions.php ist mit über 1.400 Zeilen das Herzstück des Plugins und eine Mischung aus HTML-Ausgabe-Logik, Datenbankabfragen, Konfiguration und Hilfsfunktionen. Sie wird von jeder einzelnen Web-Seite mit include eingebunden und führt dabei unmittelbar Seiteneffekte aus (setzt globale Variablen, ruft require_once auf). Das macht Testing und Refactoring schwierig.

### Globale Variablen

Das Plugin kommuniziert intern stark über globale PHP-Variablen ($mrbs_rlp_company, $enable_periods, $periods, $resolution usw.). Diese werden in config.inc.php gesetzt und dann von allen Seiten genutzt – ein Anti-Pattern das zu schwer nachverfolgbaren Seiteneffekten führt.

### HTML-Ausgabe im PHP-Kern

Viele Funktionen (print_header_mrbs_rlp, genDateSelector usw.) erzeugen HTML per echo direkt aus PHP-Code statt Templates zu nutzen. Das erschwert Layout-Modernisierung erheblich: eine Designänderung erfordert Änderungen über Dutzende von Funktionen verteilt.

### rep_opt als Bit-String

Die Wiederholungskonfiguration (Wochentage für wiederkehrende Buchungen) wird als 7-stelliger String aus '0' und '1' gespeichert (z.B. "1010100" für Mo/Mi/Fr). Dieses Format ist fragil und schlecht lesbar. Moderne Alternativen: Bitmask als Integer oder JSON.

# 5  Modernisierungsplan (Moodle 5.x)

Der Modernisierungsplan ist in vier Phasen gegliedert. Phase 1 behebt kritische Sicherheits- und Kompatibilitätsprobleme und sollte als erstes angegangen werden. Die Phasen 2–4 bauen aufeinander auf.

| Phase | Priorität | Aufgabe | Aufwand | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | KRITISCH | XSS beheben: alle DB-Ausgaben durch s() / format_string() schützen | 0,5 Tage | Zentral in functions.php, view_entry, report, mrbs_rlp_sql |
| Phase 1 | KRITISCH | get_config('block/...') → get_config('block_mrbs_rlp') (6 Stellen) | 0,5 Tage | Sonst bricht Moodle 4.2+ sofort |
| Phase 1 | KRITISCH | cron()-Methode → classes/task/cron_task.php + db/tasks.php | 1 Tag | Moodle Scheduled Task API |
| Phase 1 | KRITISCH | strftime()-Formatstrings (>50 Stellen) → Moodle date-Format-Strings | 1 Tag | PHP 8.1+ deprecated |
| Phase 1 | HOCH | Duplikate in db/access.php entfernen | 0,5 Std | myaddinstance + addinstance je 2× definiert |
| Phase 1 | HOCH | $HTTP_REFERER → s($_SERVER['HTTP_REFERER']) | 0,5 Std | edit_entry.php:79-83,811 |
| Phase 1 | HOCH | version.php aktualisieren (version + requires) | 0,5 Std | requires ≥ 2024100700 für Moodle 4.5+ |
| Phase 2 | HOCH | Privacy API implementieren (classes/privacy/provider.php) | 2 Tage | DSGVO-Pflicht; get_metadata, export, delete |
| Phase 2 | HOCH | include → require_once (51 Stellen) | 0,5 Tage | Fehlerbehandlung absichern |
| Phase 2 | MITTEL | Navigation von HTML-Tabelle auf Moodle-Tertiary-Nav umstellen | 2 Tage | functions.php: print_header_mrbs_rlp() refactoren |
| Phase 2 | MITTEL | HTML modernisieren: <font>, align=, bgcolor= entfernen → Bootstrap 5 | 1,5 Tage | Moodle 4+ nutzt Bootstrap 5 |
| Phase 2 | MITTEL | JavaScript: AMD-Modul für roomsearch.js, xbLib.js prüfen/ersetzen | 1,5 Tage | Inline-Scripts entfernen |
| Phase 2 | MITTEL | require_capability()-Prüfungen in index.php und trailer.php ergänzen | 0,5 Tage | Fehlende Zugangskontrolle |
| Phase 2 | MITTEL | Debug-Ausgaben hinter Fähigkeitsprüfung sperren oder entfernen | 0,5 Std | day.php, week.php, month.php |
| Phase 3 | MITTEL | functions.php aufteilen: Renderer, DB-Layer, Hilfsfunktionen trennen | 3 Tage | Basis für langfristige Wartbarkeit |
| Phase 3 | MITTEL | Globale Variablen → Konfigurationsobjekt oder Settings-Klasse | 2 Tage | Seiteneffekte beseitigen |
| Phase 3 | MITTEL | Moodle-Renderer-Klasse: HTML aus PHP-Code in Mustache-Templates auslagern | 4 Tage | Moodle 3.1+ Standard |
| Phase 3 | INFO | rep_opt Bit-String → Integer-Bitmask (DB-Migration) | 1 Tag | Rückwärtskompatiblen Upgrade-Schritt in db/upgrade.php |
| Phase 4 | INFO | PHPUnit-Tests für Kernfunktionen (Buchungslogik, Konfliktprüfung) | 3 Tage | tests/mrbs_booking_test.php |
| Phase 4 | INFO | Behat-Szenarien für Haupt-User-Flows | 2 Tage | tests/behat/ |
| Phase 4 | INFO | CI-Pipeline (GitHub Actions): lint + phpcs + phpunit | 1 Tag | Moodle Coding Standard |

# 6  Erweiterungsideen (Ausblick – noch nicht umsetzen)

Die folgenden Erweiterungen wurden identifiziert und dokumentiert, sollen aber erst nach erfolgreicher Modernisierung (Phasen 1–3) evaluiert werden.

| Idee | Beschreibung | Aufwand (grob) |
| --- | --- | --- |
| iCal / Kalender-Export | Buchungen als .ics exportieren; Anbindung an Outlook / Google Calendar | M (3–5 Tage) |
| Material-Buchung | Erweiterung des Raum-Konzepts auf buchbare Gegenstände (Beamer, Laptops) | M (5–7 Tage) |
| E-Mail-Bestätigungen | Automatische Buchungsbestätigung und -erinnerung via Moodle-Messaging | S (2–3 Tage) |
| Warteliste | Bei belegten Räumen: Wartelistenfunktion mit automatischer Benachrichtigung | L (7–10 Tage) |
| Approval-Workflow | Mehrstufige Genehmigung statt nur confirmed/unconfirmed | L (7–10 Tage) |
| REST-API / Webservice | Buchungen über Moodle External Functions anlegen/abfragen | M (4–6 Tage) |
| Dashboard-Widget | Eigene Buchungsübersicht direkt im Moodle-Dashboard | S (2–3 Tage) |
| Reporting-Export | CSV/XLSX-Export der Buchungsstatistiken (Auslastung pro Raum) | S (1–2 Tage) |

# 7  Zusammenfassung Aufwandsschätzung

| Phase | Inhalt | Geschätzter Aufwand |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Kritische Sicherheits- & Kompatibilitätsfixes | 4–5 Tage |
| Phase 2 | Moodle 5 Compliance, HTML/JS-Modernisierung | 8–10 Tage |
| Phase 3 | Architektur-Refactoring, Templates, Renderer | 10–12 Tage |
| Phase 4 | Tests, CI/CD | 6–7 Tage |
| Gesamt |  | ~28–34 Entwicklertage |

Hinweis: Aufwände gelten für eine erfahrene Moodle-PHP-Entwicklerin ohne vorherige Kenntnis des Plugins. Die Phasen können parallelisiert werden (z.B. Phase 2 HTML + Phase 2 JavaScript durch verschiedene Personen). Phase 1 ist Voraussetzung für alle anderen.