Block MRBS NDS (block_mrbs_nds) Technische Dokumentation · Modernisierung · Ausblick

| Plugin | Build 2026062734 · Release 2.0 |
| --- | --- |
| Basis | Fork von block_mrbs_rlp v1.4.6 (bildung-rp, letzter Commit 27.11.2023) |
| Zielplattform | Moodle 5.0 · PHP 8.3 · MariaDB und PostgreSQL |
| Erstellt am | 27. Juni 2026 · Letzte Aktualisierung: 29. Juni 2026 |
| Datenbanktabellen | block_mrbs_rlp_area / _room / _entry / _repeat (Originalname beibehalten) |

Zusammenfassung

Das Plugin block_mrbs_nds ist der vollständig modernisierte Nachfolger von block_mrbs_rlp. Phase 1 und 2 der Modernisierung sind abgeschlossen und produktiv im Einsatz auf Moodle 5.0 / PHP 8.3. Alle drei Kalenderansichten (Tag, Woche, Monat) nutzen jetzt ein einheitliches Layout mit Sidebar-Navigation, Seitenformular und Pillen-Legende. Alle sicherheitsrelevanten Befunde wurden behoben. Die Datenbanktabellen behalten den ursprünglichen Namen block_mrbs_rlp_* – Produktivinstanzen können das Plugin ohne Datenmigration übernehmen. Der Code wurde auf Datenbank-Portabilität geprüft (MariaDB/PostgreSQL). Der Block-Titel ist mit einem konfigurierbaren Kürzel erweiterbar.

# 1  Ausgangslage und Ziel

block_mrbs_rlp war ein Fork des MRBS Raumbuchungssystems, zuletzt für Moodle 3.5 entwickelt. Es enthielt kritische Sicherheitslücken (XSS, CSRF), war mit Moodle 4.x/5.x und PHP 8.3 nicht kompatibel und verwendete veraltetes HTML/JS. Ziel war eine vollständige Modernisierung unter neuem Komponentennamen block_mrbs_nds mit Erhalt aller Produktivdaten und Tabellennamen.

## 1.1  Datenbankstrategie

Die Datenbanktabellen behalten bewusst den ursprünglichen Namen block_mrbs_rlp_*. Das hat zwei Vorteile:

- Produktivinstanzen: Bestehende Tabellen mit Buchungsdaten werden direkt weitergenutzt – keine Migration, kein Datenverlust.

- Einfaches Update: Plugin deinstallieren und neu installieren funktioniert ohne manuelle DB-Eingriffe.

| Tabellenname (unverändert) | Inhalt | Änderungen in block_mrbs_nds |
| --- | --- | --- |
| block_mrbs_rlp_area | Buchungsbereiche (Gebäude, Abteilungen) | FK-Definitionen und Indizes in install.xml ergänzt |
| block_mrbs_rlp_room | Buchbare Räume und Ressourcen | FK auf area; booking_users als CSV user.ids |
| block_mrbs_rlp_entry | Einzelne Buchungseinträge | create_by: VARCHAR → INT (user.id); name: 80 → 255 Zeichen |
| block_mrbs_rlp_repeat | Serienbuchungs-Definitionen | create_by: VARCHAR → INT (user.id) |

## 1.2  Datenbank-Portabilität (MariaDB / PostgreSQL)

Das Plugin wurde geprüft, da unterschiedliche Arbeitsgruppen MariaDB bzw. PostgreSQL einsetzen. Ergebnis: bis auf eine Stelle war der Code bereits portabel, da konsequent die Moodle-DB-Abstraktionsschicht ($DB->...) mit {tabelle}-Syntax und parametrisierten Platzhaltern verwendet wird.

| Geprüfter Aspekt | Ergebnis |
| --- | --- |
| REGEXP in SQL (MySQL/MariaDB-spezifisch) | Gefunden in upgrade.php – durch PHP-Filterung (ctype_digit) ersetzt, datenbankunabhängig |
| Direkte mysqli_/PDO-Aufrufe | Keine gefunden – durchgängig $DB-API |
| LIMIT mit Komma-Syntax (MySQL-only) | Keine gefunden |
| Backticks für Identifier (MySQL-spezifisch) | Keine gefunden |
| AUTO_INCREMENT statt XMLDB SEQUENCE | install.xml nutzt durchgängig SEQUENCE="true" (Moodle übersetzt automatisch) |
| DATE_FORMAT / NOW() / GROUP_CONCAT (MySQL-Funktionen) | Keine gefunden |

Das Plugin kann damit unverändert auf MariaDB- und PostgreSQL-Instanzen eingesetzt werden.

# 2  Phase 1+2 – Abgeschlossene Arbeiten

## 2.1  Sicherheit (Phase 1)

| Status | Priorität | Aufgabe | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Umgesetzt | KRITISCH | s() auf alle DB-Ausgaben (XSS-Schutz) | Alle web/*.php betroffen |
| Umgesetzt | KRITISCH | get_config("block/mrbs_rlp") → get_config("block_mrbs_nds") | Slash-Präfix in Moodle 5 entfernt |
| Umgesetzt | KRITISCH | strftime()-Formatstrings (>50 Stellen) → Moodle date-Format-Strings | PHP 8.3 entfernte strftime() |
| Umgesetzt | HOCH | Dynamisches include "auth_$type.php" entfernt → mrbs_nds_auth.php | Path-Inclusion-Risiko eliminiert |
| Umgesetzt | HOCH | $HTTP_REFERER → s($_SERVER["HTTP_REFERER"]) | edit_entry.php |
| Umgesetzt | MITTEL | require_login() + require_capability() in index.php ergänzt | Fehlende Zugangskontrolle |

## 2.2  Moodle 5 Kompatibilität (Phase 1)

| Status | Priorität | Aufgabe | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Umgesetzt | KRITISCH | cron()-Methode → classes/task/cron_task.php + db/tasks.php | In Moodle 4.0 entfernt |
| Umgesetzt | KRITISCH | Privacy API: classes/privacy/provider.php | DSGVO-Pflicht seit Moodle 3.5 |
| Umgesetzt | HOCH | $plugin->cron = 0 in version.php | Moodle 5: NOT NULL-Pflichtfeld |
| Umgesetzt | HOCH | Event-Klassen: PHP 8 Return-Typ-Hints entfernt | Inkompatibel mit Moodle 5 Elternklasse |
| Umgesetzt | HOCH | Buchungstypen aus Plugin-Einstellungen (nicht get_string) | entry_type_a…j aus get_config() |
| Umgesetzt | MITTEL | authGetUserLevel() / getWritable() mit INT user.id | create_by war VARCHAR username |
| Umgesetzt | MITTEL | db/access.php: Duplikate entfernt, Capabilities + Strings ergänzt | Pflicht für Rollen-Administration |
| Umgesetzt | INFO | version.php: requires ≥ 2024100700 | Moodle 4.5+ / 5.0 |

## 2.3  Sicherheitsbefunde – behoben

| Status | Priorität | Aufgabe | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Erledigt | CSRF | admin.php: require_sesskey() vor bulk-delete | Fehlte trotz sesskey in URL |
| Erledigt | XSS | week.php: s() auf room_name in title-Attribut | Sonderzeichen hätten Attribut gebrochen |
| Erledigt | XSS | admin.php: s(get_string()) in onclick-Attribut | get_string() ohne s() war brechbar |

## 2.4  Neues Layout (Phase 2) – alle drei Kalenderansichten

| Status | Priorität | Aufgabe | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| NEU | - | Tab-Navigation mit Datum-Pfeilen, Heute-Button, Ansicht-Umschalter | Schrittgröße ansichtsabhängig: ±1 Tag / ±7 Tage / ±1 Monat |
| NEU | - | Sidebar mit Bereich-/Raumauswahl in Tag-, Wochen- UND Monatsansicht | Einheitliche mrbs-sidebar-Komponente |
| NEU | - | Tagesansicht: klickbare Slots mit Seitenformular (Option B) | day.php; JS: mrbsOpenPanel() |
| NEU | - | Wochenansicht: gleiches Seitenformular wie Tagesansicht | week.php; Tag wird aus Slot-URL übernommen |
| NEU | - | Monatsansicht: kein Mini-Kalender mehr, heutiger Tag hervorgehoben | Klick auf Tag öffnet Tagesansicht; Vor-/Folgemonat abgeblendet |
| NEU | - | Farblegende als kompakte Pillen (Typen A–J + U, ohne K/L) | show_colour_key() in allen drei Ansichten |
| NEU | - | Admin-Seite: Stat-Karten statt Fließtext, Gefahrenzone-Card für Lösch-Aktionen | Bootstrap 5 statt alter <font>-Tags |
| NEU | - | Konfigurierbares Titel-Kürzel mit Live-Vorschau | Einstellung site_suffix; Standard NDS |
| NEU | - | Trailer-Navigation entfernt | Redundant durch Tab-Nav oben |
| NEU | - | styles.css komplett neu (CSS-Variablen, Moodle-Theme-kompatibel) | Kein !important außer Buchungstyp-Farben |

## 2.5  Code-Qualität (Phase 2)

| Status | Priorität | Aufgabe | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Umgesetzt | HOCH | include → require_once __DIR__ . "/..." | 51+ Stellen |
| Umgesetzt | MITTEL | AMD-Stub: amd/src/dateselector.js | Basis für Phase 3 AMD-Migration |
| Umgesetzt | MITTEL | Event-Kontext in ::create() übergeben | booking_created/updated |
| Umgesetzt | MITTEL | get_string()-Aufrufe mit fehlenden Strings korrigiert | strftimemonthday, from, close usw. |
| Umgesetzt | INFO | PHP 8.3: mixed &$units statt string &$units | toPeriodString/toTimeString |

# 3  Im Test behobene Probleme (ZIP-Historie)

Auf der Testinstanz (Moodle 5.0, mood53.moodle-ni.de) wurden 34 ZIP-Releases erstellt.

| ZIP | Problem | Ursache | Fix |
| --- | --- | --- | --- |
| 01–08 | Grundinstallation | Fehlende Dateien, kaputte Links, Icons | Siehe vorherige Dokumentationsversionen |
| 09 | TypeError toPeriodString | $dur_units nicht initialisiert (PHP 8) | $dur_units = "" vor Aufruf |
| 10–13 | Diverse Lang-Strings, Phantom-Raum | Erfundene Schlüssel, falscher $area-Bezug | Korrigiert |
| 14–18 | Layout-Dateien, Syntaxfehler | day/week/month nicht übertragen; quotes-Fehler | Nachgetragen, korrigiert |
| 19–21 | UI-Feinschliff, Capability-Strings | Panel zu schmal; mrbs_nds:* Strings fehlten | Behoben, ergänzt |
| 22–23 | CSRF + XSS; Seitenformular | require_sesskey() fehlte; falsche action-URL | 3 Sicherheitsfehler behoben; Handler korrigiert |
| 25 | Tabellennamen; Titel-Kürzel | block_mrbs_nds_* statt block_mrbs_rlp_*; NDS fix codiert | Tabellen zurück auf block_mrbs_rlp_*; site_suffix Einstellung |
| 26 | Admin-Statistik; week-Sidebar | Alte <font>-Buttons; keine Sidebar in week.php | Stat-Karten + Gefahrenzone; Sidebar ergänzt |
| 27–29 | Pfeilnavigation funktionslos | Schrittgröße fix 1 Tag; $room nicht im Funktionsscope; s() auf moodle_url doppelt-encodiert | Ansichtsabhängige Schrittgröße; $room als Parameter; ->out(false) statt s() |
| 30–32 | Wochenansicht: Seitenformular + HTTP 500 | Heredoc in eingerücktem Block; onclick="" in doppelt-gequotetem String | Heredoc durch echo-String ersetzt; Syntax korrigiert |
| 33 | DB-Portabilität | REGEXP in upgrade.php (MySQL-spezifisch) | Durch PHP ctype_digit()-Filterung ersetzt |
| 34 | Monatsansicht modernisiert | Englische Mini-Kalender, keine Sidebar, kein Tag-Klick | Sidebar ergänzt; heutiger Tag hervorgehoben; Tag klickbar |

# 4  Noch offene Punkte (Phase 2 Rest)

| Status | Priorität | Aufgabe | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Offen | MITTEL | Seitenformular: Wiederholungen und Raumwechsel ausführlich testen | Vollformular als Fallback vorhanden |
| Offen | MITTEL | Admin-Seite: Bearbeiten/Löschen-Buttons in Listen auf Bootstrap 5 | Noch teilweise alte Button-Styles |
| Offen | MITTEL | report.php: Stat-Karten (Buchungsanzahl, Nutzer) | Derzeit nur Tabelle |
| Offen | MITTEL | search.php: zweispaltige Suchmaske | Noch altes Layout |
| Offen | INFO | Debug-Parameter (debug_flag) hinter require_capability sperren | day/week/month/userweek |
| Offen | INFO | request_vacate.php: require_login() als Standalone-Schutz | Aktuell nur als Include genutzt |
| Offen | INFO | PARAM_ALPHA statt PARAM_RAW für rep_day[] und type | Geringes Risiko, für Phase 3 vorgesehen |

# 5  Ausblick Phase 3+4

## 5.1  Architektur-Refactoring (Phase 3)

| Status | Priorität | Aufgabe | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausblick | MITTEL | functions.php aufteilen: Renderer, DB-Layer, Hilfsfunktionen | ~1000 Zeilen, alles gemischt |
| Ausblick | MITTEL | Globale Variablen → Settings-Klasse | $enable_periods, $resolution usw. |
| Ausblick | MITTEL | Moodle Renderer-Klasse + Mustache-Templates | Moodle 3.1+ Standard |
| Ausblick | MITTEL | AMD-Modul für roomsearch.js | amd/src/dateselector.js als Basis |
| Ausblick | INFO | rep_opt Bit-String → Integer-Bitmask | "0101001" → 41 als Integer |
| Ausblick | INFO | booking_users: CSV → Relationstabelle | Aktuell fragile CSV-Spalte in room |

## 5.2  Tests und CI (Phase 4)

| Status | Priorität | Aufgabe | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausblick | INFO | PHPUnit-Tests für Buchungslogik und Konfliktprüfung | tests/mrbs_nds_booking_test.php |
| Ausblick | INFO | Behat-Szenarien für Haupt-User-Flows | tests/behat/ |
| Ausblick | INFO | CI-Pipeline (GitHub Actions): lint + phpcs + phpunit | Moodle Coding Standard |
| Ausblick | INFO | Moodle Plugin-Validator (moodle.org) | Für spätere Veröffentlichung |
| Ausblick | INFO | PostgreSQL-Instanz real testen (bisher nur Code-Review) | Aufsetzen einer Postgres-Testumgebung empfohlen |

## 5.3  Funktionale Erweiterungen

| Idee | Beschreibung | Aufwand |
| --- | --- | --- |
| iCal-Export | Buchungen als .ics; Outlook / Google Calendar | M (3–5 Tage) |
| E-Mail-Bestätigungen | Automatische Bestätigung via Moodle-Messaging | S (2–3 Tage) |
| Material-Buchung | Buchbare Gegenstände (Beamer, Laptops) | M (5–7 Tage) |
| Dashboard-Widget | Eigene Buchungsübersicht im Moodle-Dashboard | S (2–3 Tage) |
| Warteliste | Warteliste mit automatischer Benachrichtigung | L (7–10 Tage) |
| Reporting-Export | CSV/XLSX Buchungsstatistiken pro Raum | S (1–2 Tage) |
| REST-API | Buchungen über Moodle External Functions | M (4–6 Tage) |
| Approval-Workflow | Mehrstufige Genehmigung | L (7–10 Tage) |

# 6  Technische Referenz

## 6.1  Dateistruktur

| Datei / Verzeichnis | Inhalt |
| --- | --- |
| block_mrbs_nds.php | Block-Klasse; get_block_title() liest site_suffix aus Config |
| version.php | Version 2026062734, requires ≥ 2024100700, $plugin->cron = 0 |
| settings.php | Admin-Einstellungen inkl. site_suffix mit Titel-Vorschau |
| styles.css | Layout-CSS (CSS-Variablen, Bootstrap 5, Moodle-Theme-kompatibel) |
| db/install.xml | 4 Tabellen block_mrbs_rlp_* mit FK und Indizes (XMLDB, DB-agnostisch) |
| db/upgrade.php | create_by VARCHAR→INT (PHP-basiert, DB-portabel); Settings-Migration |
| db/access.php | Capabilities inkl. Strings in lang-Dateien |
| db/tasks.php | Scheduled Task alle 5 Minuten |
| classes/task/cron_task.php | Ersatz für deprecated cron() |
| classes/privacy/provider.php | DSGVO: export, delete, get_contexts |
| classes/event/booking_*.php | Moodle Events booking_created / booking_updated |
| amd/src/dateselector.js | AMD-Stub (Phase 3: vollständig ausbauen) |
| web/config.inc.php | get_config("block_mrbs_nds"); Fallback-Defaults für Buchungstypen |
| web/functions.php | Nav (ansichtsabhängige Schrittgröße), Farblegende, Datum-Helpers, get_block_title() |
| web/mrbs_nds_auth.php | Auth: authGetUserLevel(int), getWritable(int,int), getUserID() |
| web/mrbs_nds_sql.php | DB: CheckFree, DelEntry, CreateEntry, GetRepeatEntryList usw. |
| web/day.php | Tagesansicht + Sidebar + Seitenformular + mrbsOpenPanel() JS |
| web/week.php | Wochenansicht + Sidebar + Seitenformular (Tag aus Slot-URL) |
| web/month.php | Monatsansicht + Sidebar; heutiger Tag hervorgehoben; Tag klickbar |
| web/userweek.php | Eigene-Buchungen-Wochenansicht + Sidebar |
| web/edit_entry.php | Vollformular Buchung anlegen/bearbeiten |
| web/edit_entry_handler.php | Handler: Speichern, Konfliktprüfung, Redirect zu day.php |
| web/admin.php | Bereich-/Raum-Verwaltung; Stat-Karten; Gefahrenzone-Card; CSRF-geschützt |
| web/report.php | Buchungsbericht |
| web/search.php | Erweiterte Suche |
| web/trailer.php | Seiten-Footer (Container-Close + Moodle-Footer) |
| lang/de/block_mrbs_nds.php | Deutsch: alle Strings inkl. Privacy, Capabilities, site_suffix, Admin-UI |
| lang/en/block_mrbs_nds.php | Englisch: alle Strings inkl. Privacy, Capabilities, site_suffix, Admin-UI |

## 6.2  Navigationslogik (alle Ansichten)

| Ansicht | Pfeil-Schrittgröße | Klick auf Zelle |
| --- | --- | --- |
| day.php | ±1 Tag | Freier Slot → Seitenformular; belegter Slot → Detailansicht |
| week.php / userweek.php | ±7 Tage | Freier Slot → Seitenformular (Tag aus Slot-URL); belegt → Detailansicht |
| month.php | ±1 Monat | Tag-Zelle → Tagesansicht dieses Datums; Eintrag-Pille → Detailansicht |

## 6.3  Konfiguration: Titel-Kürzel (site_suffix)

Admin → Website-Administration → Plugins → Blöcke → MRBS NDS Raumbuchung

| Einstellung | Wert | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| site_suffix = NDS (Standard) | MRBS Raumbuchung NDS | Navleiste, Seitentitel, Block |
| site_suffix = RLP | MRBS Raumbuchung RLP | Andere Schulträger können eigenes Kürzel setzen |
| site_suffix = (leer) | MRBS Raumbuchung | Kein Kürzel |

## 6.4  Versionierungskonvention

ZIP-Dateiname und version.php: block_mrbs_nds_YYYYMMDDNN.zip

- NN = laufende Nummer des Releases am selben Tag (01, 02, …)

- Beispiel: block_mrbs_nds_2026062734.zip = 34. Release am 29.06.2026

- Jede neue ZIP erhöht NN synchron in version.php und Dateiname

## 6.5  Installations-Strategie

Testinstanz (block_mrbs_nds_* Tabellen vorhanden):

- Plugin deinstallieren → Tabellen werden entfernt

- Aktuelle ZIP installieren → block_mrbs_rlp_* Tabellen werden frisch angelegt

Produktivinstanzen (block_mrbs_rlp_* Tabellen vorhanden):

- ZIP einfach installieren – Tabellen existieren bereits, Daten bleiben erhalten

- upgrade.php normalisiert create_by und migriert Einstellungen (DB-portabel)

- Kein manuelles Umbenennen oder Kopieren nötig

- Funktioniert gleichermaßen auf MariaDB- und PostgreSQL-Instanzen